选课系统的迭代计划（按RUP设计）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **阶段** | **迭代** | **任务描述** | **成果** |
| 先啟階段 | 初步迭代  7月1日~7月10日 | 確定軟件需求，開發計劃與合同，開發UI原型 | 企劃書  UI原型 |
| 精化階段 | E1 迭代 –開發架構基線  7月11日~7月21日 | 分析并設計以解決所有技術風險，開發架架構基線 | 架構基線 |
| 構建階段 | C1 迭代 – 開發R1  7月22日~8月8日 | 構建并測試R1需求，提供R1版本 | 最初的可操作性(R1代碼完成) |
|  | C2 迭代 – 開發R2  8月3日~8月21日 | 構建并測試R2需求，提供R2版本  合併增強功能，從R1版本分離 | R1代碼完成 |
| 產品化階段 | T1迭代–開發/部署R2產品發佈  8月22日~8月31日 | 封裝，分發并安裝R2版本 | R2 產品發佈 |

R1必須包含至少如下基礎功能：

* + 註冊、登錄系統
  + 比賽項目註冊
  + 管理員賬號註冊
  + 比賽項目數據庫接口
  + 維護運動員信息
  + 維護裁判信息

R2應該包含：

* + 登記比賽成績
  + 查詢比賽日程和比賽成績
  + 安排運動員，裁判